# Informe reunión con Tutor
## 16 junio 2017

## Fase 2 del proyecto
8va semana fase 2
3era semana abril – 3era semana agosto
12 semanas, 60 días, 480 horas

### Lo que se había planeado hacer
Tarea	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Informe banco de medición de figura de ruido	70
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.	100
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.	80
3 Selección de componentes.	60
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.	60
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.	100
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.	70
7 Diagramas UML software y firmware.	50
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo	20
10 Elaborar PCB de módulos individuales.	0
11 Elaborar PCB de prototipo.	0

### Suspensiones de actividad + ausencias

	Días	Horas
Medio día	14	56
Todo el día	1	8
Ausencias	6	48
Total en horas		112

8va semana fase 2, hasta ahora legalmente 320 horas
320 horas total fase 2 – 112 horas faltantes = 208 horas cumplidas → 5.2 semanas
480 horas total fase 2- 208 horas cumplidas =
272 horas faltantes de la fase 2 → 6.8 semanas

Tareas realizadas, desde la última reunión

- Lectura y documentación bus GPIB.
- Investigación y pruebas con librerías NI-VISA
- Investigación y pruebas con librerías GPIB
- Investigación y pruebas con librerías VXI-11
- Investigación desarrollo aplicaciones con JavaFX
- Investigación y desarrollo JNA, Java Native Access
- Lectura de documentos sobre gestión de software
- Exposición relativa a figura de ruido y su medición para K. Moncada y J. Rodríguez
- Captura de requisitos de aplicación, sugerencias de K. Moncada y J. Rodríguez.
- Inicia documento Especificación de Requerimientos de Software
- Para la aplicación de software, CenditLab
- Modelado UML (inicialmente a nivel de paquetes)
- Modelado gŕafico de UI
- Comienza el desarrollo de la aplicación CenditLab
- Acceso JNA a librerías GPIB instaladas en SO
- Selección de componentes para fuente de alimentación
- Solicitud de componentes
- ICs SMPS Power Management (fuente de alimentación)
- Resistores, capacitores
Conectores mini PCI, SATA, mSATA para PCB