Distribución de actividades durante la extensión de pasantía
Item	Tareas				Duración / Semanas	Semanas
	Nombre	Entrada	Proceso	Salida		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Expansor de puertos Viking	Materiales desarrollo PCB / Circuitos integrados / Aplicaciones EDA (KiCad, Eagle, Proteus)	Diseño esquemáticos / Revisión esquemáticos / Selección de componentes / Simulación / Elaboración PCB / Soldadura de componentes / Depuración tarjeta individual / Integración con tarjeta madre	Tarjeta en PCB	4

2	Tarjeta interfaz usuario	Materiales desarrollo PCB / Elementos mecánicos (botones, cables, tornillos) / Aplicaciones EDA (KiCad, Eagle)	Diseño esquemáticos / Revisión esquemáticos / Selección de componentes / Elaboración PCB / Soldadura de componentes / Pruebas de tarjeta individual / Integración con tarjeta madre	Tarjeta de interfaz de usuario, teclado matricial.	1

3	Firmware control	Computador PC / Tarjeta madre prototipo / Aplicaciones IDE (MPLAB-X) / Aplicaciones simulación electrónica (Proteus)	Identificación de componentes / Modelado de componentes / Codificación / Carga de firmware / Pruebas aisladas / Pruebas con periféricos individuales / Integración / Pruebas finales	Firmware controlador del dispositivo Cendit11713	6

4	Tarjeta madre	Materiales desarrollo PCB / Circuitos integrados / Elementos pasivos (resistores, capacitores) / Elementos mecánicos (conectores de puertos, retenedores, tornillos) / Carcasa metálica / Aplicaciones EDA (KiCad, Eagle)	Diseño de esquemáticos / Revisión de esquemáticos / Selección de componentes / Simulación / Elaboración PCB / Soldadura de componentes / Carga de firmware / Pruebas de tarjeta individual / Integración con periféricos	Tarjeta madre en PCB	4

5	Tarjeta alimentación DC	Materiales desarrollo PCB / Circuitos integrados / Elementos pasivos (resistores, capacitores) / Elementos mecánicos (conectores de puertos, retenedores, tornillos) / Cables / Aplicaciones EDA (KiCad, Eagle, Spice)	Diseño de esquemáticos / Revisión de esquemáticos / Selección de componentes / Simulación / Elaboración PCB / Soldadura de componentes / Pruebas de tarjeta individual / Integración en equipo	Tarjeta en PCB	4

6	Aplicación / CenditLab	Computador PC / Acceso a internet / Bibliografía / Aplicaciones IDE (JIDEA) / JDK (librerías Java) / Librerías comunicaciones con instrumentos	Identificación de componentes / Modelado de componentes / Codificación / Pruebas / Integración	Aplicación funcional e instalador	8

7	Documentación	Computador PC / Acceso a internet / Bibliografía / Distribución de LaTex / Editor de LaTex	Recopilación de documentos / Lectura / Toma de notas / Organización de notas / Escritura de libro TEG / Escritura de informes	Libro de TEG / Informe técnico / Instrucciones de trabajo	8