Agenda segunda fase.
Lapso
12 Semanas. 3 semana abril – 3 semana agosto.
16 junio 8 semana

Tareas
0 Informe banco de medición de figura de ruido
Dedicar 1.5 horas diarias
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.
Seguir diseño modular, plantear módulos núcleo y periféricos o soporte. Generar módulos de soportes reusables (alimentación, ethernet, gpio, gpib, driver LCD). Dos opciones de diseño, basadas en PIC18 y ARM Texas Instruments.
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.
Ensamblar prototipo de modulo periféricos en protoboard, luego esquemáticos y armar en PCB de ser posible.
3 Selección de componentes.
En principio, circuitos integrados:
Núcleo microprocesador.
Drivers GPIO (expansores de puerto).
Drivers de bus GPIB.
Controlador y drivers de pantalla.
Controlador de interfaz física.
Modulo Ethernet.
Pantalla táctil LCD.
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.
Investigar el desarrollo y programación con el micro núcleo, en caso de ser ARM.
Investigar el desarrollo y programación de los periféricos, como módulos de Ethernet.
Estudio diseños de referencia y tarjetas de desarrollo de los fabricantes.
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.
Entornos de desarrollo para microcontroladores. Librerías de apoyo (USB, Ethernet, TCT/IP).
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.
Definir las operaciones que realizará el sistema. Automatizar mediciones de ruido, que operaciones debe realizar y como presentar al usuario las acciones y las respuesta.
7 Diagramas UML software y firmware.
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo
Usar Intel Galileo para implementar y probar prototipo de software / firmware. Implementar prototipo software.
9 Generar esquemáticos preliminares
Preparación previa búsqueda de footprints de componentes.
10 Elaborar PCB de módulos individuales.
11 Elaborar PCB de prototipo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Informe banco de medición de figura de ruido
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.
3 Selección de componentes.
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.
7 Diagramas UML software y firmware.
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo
10 Elaborar PCB de módulos individuales.
11 Elaborar PCB de prototipo.

Tareas que faltan
Hasta hoy 29/06/2017
1	Definir señales y protocolo bus de datos backplane Cendit 11713.
2	Lectura de especificación USBTMC.
3	Lectura funciones librería VISA31 (libVisa).
4	Lectura bus GPIB.
5	Lectura / investigación librería iText de java.
17	Lectura hoja datos de controladores ethernet.
18	Lectura hoja datos microcontrolador ARM.
6	Investigación desarrollo en microcontrolador ARM.
7	Desarrollo firmware para transferencia datos en el bus GPIB.
8	Desarrollo firmware recepción y procesamiento de paquetes bus USB y RS232.
9	Desarrollo firmware protocolo USBTMC.
10	Desarrollo firmware para PIC18: librería TFT LCD.
11	Definición de interfaz física Cendit11713: teclado + pantalla + tactil + sonido.
12	Selección de componentes para fuente de alimentación.
13	Selección de componentes driver alta corriente GPIO puerto Viking
14	Selección de componentes controlador Ethernet: Silabs / Microchip.
15	Búsqueda local de componentes mecánicos: teclado, pantalla LCD, carcasa.
16	Petición de componentes mecánico: conectores bus de datos, conector Viking, reemplazo conector Viking.
19	Diseño de fuentes de alimentación: interna + externa variable.
20	Descargar hojas técnicas de componentes mecánicos: conectores GPIB, Ethernet y SATA,
21	Preparar footprints de componentes mecánicos.
22	Diseño GUI de aplicación CenditLab.
23	Diseño UML de paquetes de software: IO, GUI, ejecución, presentación.
24	Desarrollo de librerías IO en Java: envoltorios VISA, GPIB, VXI y USBTMC.
25	Preparar documento de requerimiento de software.
26	Iniciar documento de diseño de software.
27	Volver a revisar informe técnico.
28	Iniciar informe para el tutor.

Actividades Diarias
Mes		Tarea	Horas		Observación
Abril	Jueves 27	Instalar software	-
		Informe banco ruido	1,5
		Informe semanal	1,5
		Preparar lista de componentes	1,0
		Preparar footprints	1,5
		Trabajo en software Visa	1,5
Mayo	Lunes 8	Informe banco ruido	1,5		Cendit da salida a las 3:00PM.
		Preparar lista de componentes	1,0
		Preparar stencil footprint	1,0
		Lectura desarrollo Microchip	1,5
		Lectura Visa	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	1,5
	Martes 8	Informe banco ruido	1,5
		Preparar lista de componentes	1,0
		Preparar stencil footprint	1,0
		Lectura desarrollo Microchip	1,0
		Lectura Visa	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	1,0
	Miércoles 10				Cendit suspende actividades
	Jueves 11	Informe banco ruido	1,5
		Búsqueda de componentes	1,0
		Prepara lista de componentes	1.0
		Preparar stencil footprint	1,0
		Lectura desarrollo Microchip	1,0
		Lectura Visa	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	1,0
	Viernes 12	Informe banco ruido	2.0		Cendit suspende actividades a la 1:00 PM
		Informe semanal	1.0
		Búsqueda + lista de componentes	1,5
		Preparar stencil footprints	1,0
		Prueba desarrollo Visa	2,0
	Lunes 15	Informe banco ruido	2.0		Cendit supende actividades a la 1:00 PM
	Martes 16	Informe banco ruido	2,0
		Informe semanal	1,0
		Componentes: búsqueda+lista	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	2,0
		Preparar stencil footprints	1,0
	Miércoles 17	Documentación software	1,0
		Pruebas desarrollo	1,0
		Componentes: búsqueda+lista	1,5
		Informe banco ruido: parte figura ruido	1,0
		Modelado software	2,0
	Jueves 18	Preparar stencil footprints	1.0		El Cendit suspende actividades a la 1:00PM
		Componentes: búsqueda+lista	1.0
		Modelado software	2.0
		Pruebas desarrollo + doc software	2.0
		Informe banco ruido: parte figura ruido	1.0
	Viernes 19	Informe tutor	1,0
		Componentes: búsqueda+lista	1,0
		Preparar stencil footprints	1.0
		Modelado software	2.0
		Informe banco ruido: parte figura ruido	1.0
		Pruebas desarrollo + doc software	1,0
	Lunes 22	Reunión pautada con J.Rodriguez y K. Moncada.	-		Cendit suspende actividades a la 1:00PM
		Presentación figura ruido	-
	Martes 23	Informe presentación figura ruido	3		Cendit supende actividades a la 1:00 PM. / Presentación a J. Rodriguez y K. Moncada.
		Búsqueda componentes	1
		Preparación stencil footprints	1
		Prueba desarrollo + doc software	1
	Miércoles 24	Componentes: búsqueda + lista	1.5		El Cendit suspende actividades a la 1:00P
		Preparar versión informe técnico	1.0
		Lectura y documentación software	1,5
		Prueba desarrollo	1,5
	Jueves 25	Seminario FLUKE	3,0		Presentación a J. Rodriguez y K. Moncada. / Se conoce el software de control de la sala de EMC, EMC32. / Presentación a P. Ruiz.
		Lectura y documentación software	1,0
		Prueba desarrollo	1,0
		Componentes: búsqueda + lista	1,0
		Preparación stencil footprints	1,0
		Informe técnico	1,0
	Viernes 26	Prueba desarrollo	1,0		Cendit da la salida a las 3:00 PM.
		Componentes: búsqueda + lista	1,0
		Preparación stencil footprints	1,0
		Lectura y documentación software	1,0
	Lunes 29	Requerimientos de software: doc	1,0		Cendit suspende actividades a la 1:00 PM. Consulta con Carle Linez, electrónica (1 hora aprox).
		Modelado de software: uml	1,0
		Propuesta de hardware	1,0
		Componentes: búsqueda + lista	1,0
		Preparación stencil footprints: Eagle/Kicad	1,0
		Documentación software	1,0
	Martes 30	Prueba desarrollo	2,0		Cendit da salida a la 1:00 PM
		Documentación software: com VISA	1,0
		Componentes: búsqueda + lista	1,0
		Modelado de software: uml	1,0
		Modelado de hardware	1,0
		Informe técnico	1,0
	Miércoles 31				Ausencia. Diligencia personal
JUNIO	Jueves 1	Desarrollo: librería comunicaciones	2,0
		Documentación software: com VISA	1,0
		Generar lista componentes	0,5
		Modelado software: captura requisitos	1,5
		Modelado hardware	1,5
		Informe técnico	1,0
	Viernes 2	?
	Lunes 5				Cendit suspende actividades todo el día
	Martes 6	Desarrollo: librería comunicaciones	2,0
		Documentación software: VISA + ISO	1,5
		Modelado software: captura requisitos	1,5
		Modelado hardware: selecc componentes	1,5
		Informe técnico	1,0
	Miércoles 7	Desarrollo: librería comunicaciones	1,5		Cendit suspende actividades a la 1:00 PM.
		Documentación software: VISA + ISO	1,5
		Modelado software: captura requisitos	1,0
		Modelado hardware	1,0
		Informe técnico	1,0
	Jueves 8	Desarrollo: librería comunicaciones	1,5
		Documentación software: VISA + ISO	1,5
		Solicitud de componentes	1,0
		Modelado software: captura requisitos	1,0
		Modelado hardware	1,0
		Informe técnico
	Viernes 9	Modelado+desarrollo librería comunic	1,5		Cendit suspende actividades a las 12:00 PM. Razón: Marcha a CONATEL
		Documentación software: GPIB+VISA+gestión software	1,5
		Busqueda de componentes: mecanicos	1,0
		Modelado software: GUI	1,0
		Modelado hardware: buses	1,0
		Informe técnico	1,0

	Martes 13	Modelado software: librería comunicación	1,0
		Desarrollo software: librería com	1,5
		Pedido de componentes: conectores	2,0
		Solicitud de componentes	1,0
		Documentación: bus GPIB	1,0
		Modelado software: UML + GUI	1,5
	Miércoles 14	Documentos requerimientos de software	1,5		El Cendit da salida a la 1:00 PM
		Modelado de software: UML+GUI + librería comunicaciones	2,0
		Modelado de hardware: diagramas	1,0
		Documentación bus GPIB	1,5
		Informe técnico	1,0
	Jueves 15	Documentos requerimientos de software	1,5
		Modelado de software: UML+GUI + librería comunicaciones	1,5
		Documentación bus GPIB	1,0
		Modelado de hardware: diagramas	1,5
		Informe técnico	1,0
	Viernes 16	?
	Lunes 19	Informe tutor, Ing P. Ruiz	4
		Modelado de software: capa acceso / comunicaciones	1,5
		Desarrollo librería communications	1,5
		Modelado de software: Sketch + UML GUI	1,0
		Desarrollo GUI	1,0
		Documentos requerimientos de software	1,0
		Informe técnico	1,0
	Martes 20	Desarrollo librería communications	1,5
	Miércoles 21	Desarrollo librería communications	1,5
		Modelado de software: communications	1,0
		Documento requerimientos de software	1,5
		Modelado GUI: sketches + UML	1,0
		Informe técnico
	Jueves 22	Desarrollo librería communications	1,5		Cendit suspende actividades a la 1:00 PM
		Modelado de software: communications	1,0
		Documento requerimientos de software	1,5
		Modelado GUI: sketches + UML	1,0
		Solicitud de componentes	1.0
	Viernes 22	Desarrollo librería communications	1,5		Cendit suspende actividades a las 11:00 AM
		Modelado de software: communications	1,0
		Documento requerimientos de software	1,5
		Modelado GUI: sketches + UML	1,0
		Solicitud de componentes	1.0
	Lunes 26	Documento requerimientos de software	1,5		Cendit suspende actividades a las 11:00 AM
		Desarrollo librería communications	1,5
		Modelado de software: communications	1,0
		Modelado GUI: sketches + UML	1,0
		Revisión informe técnico	1.0
	Martes 27	Desarrollo librería communications	1,5
		Documento requerimientos de software	1,5
		Modelado de software: communications	1,0
		Modelado GUI: sketches + UML	1,0
		Modelado de hardware	1.0
		Revisión informe técnico	1.0
	Miercoles 28				Cendit suspende actividades el dia completo, causa marcha de los helicópteros
	Jueves 29	Documento requerimientos de software	1,5		Fiesta por aniversario Cendit, 12 años. Salida a las 3:00 PM,
		Modelado de software: librería IO	1,5
		Modelado GUI: sketches + UML	1,0
		Modelado de hardware	1.5
		Instrucción de trabajo	1.0
		Revisión informe técnico	1.0
	Viernes 30	Documento requerimientos de software	1,5
		Modelado de software: librería IO	1,5
		Desarrollo de software: librería IO	1.5
		Modelado de hardware	1.5
		Instrucción de trabajo	1.0
		Revisión informe técnico	1.0
JULIO	Martes 4	Revisión requerimientos de software			Cendit da salida a las 11:00 AM
		Revisión informe técnico
		Modelado de software
		Desarrollo de software: Librería IO
		Instrucción de trabajo
		Modelado hardware
	Jueves 6	Modelado de software	1,5		Cendit da salida a las 12:00 . / Sali a las 3:20 PM por reunión co P. Ruiz.
		Desarrollo de software: Librería IO	2,0
		Instrucción de trabajo	1,5
		Modelado hardware	1,0
		Revisión requerimientos de software	1,0
		Revisión informe técnico	1,0
	Viernes 7	Modelado de software	1,5
		Desarrollo de software: Librería IO + GUI	2,0
		Modelado de hardware	1,0
		Revisión requerimientos de software	1,0
		Inst de trabajo: GPIB + VXI11	1,0
		Revisión informe técnico	0
	Martes 10	Modelado de software: Librería IO + GUI	1,5
		Desarrollo de software: Librería IO + GUI	2,0
		Modelado de hardware	1,5
		Revisión requerimientos de software	1,0
		Inst de trabajo: GPIB + VXI11	1,0
		Revisión informe técnico	1,0
	Miercoles 11	Modelado de software: Librería IO + GUI	1,5
		Desarrollo de software: Librería IO + GUI	1,5
		Modelado de hardware	1,5
		Revisión requerimientos de software	1,0
		Inst de trabajo: GPIB + VXI11	1,0
		Solicitud de componentes	1,0
	Viernes 14	Modelado de software: CenditLab	1,0
		Modelado de hardware	1,0
		Desarrollo de software	2,0
		Revison requerimientos de software	1,0
		Inst de trabajo: GPIB + VXI11	1,5
		Busqueda de footprints	0,5
		Solicitud de componentes	0,5
	Lunes 17	Informe tutor	0,5
		Modelado de software: CenditLab	1,0
		Modelado de hardware	1,0
		Busqueda y prepararacion footprints	1,0
		Desarrollo de software	2,0
		Inst de trabajo: GPIB + VXI11	1,0
		Revisión requerimientos de software	1,0
	Martes 18	Modelado de software: CenditLab	1.0
		Modelado de hardware	1.0
		Búsqueda y preparación footprints	1.0
		Revisión requerimientos de software	1.0
		Desarrollo de software	2.0
		Inst de trabajo: GPIB + VXI11	1.0

Ausencias
Día	Motivo
Marzo 30	Medio día. Búsqueda de componentes electrónicos. Cita UCV
Abril 17	Problemas por falta de transporte, protestas
Abril 26	Problemas de salud
Mayo 1	Día Trabajador
Mayo 2	Compra alimentos.
Mayo 3	Suspensión actividades, todo el día. (Concentración Altamira).
Mayo 4	Diligencias personales, todo el día.
Mayo 5	Diligencias personales, todo el día.
Mayo 10	Cendit suspende actividades, todo el día
Mayo 31	Diligencia personal, todo el día.
Junio 13	Ausencia por motivos de salud
Julio 3	Ausencia diligencias personales
Julio 5	Día de la independencia
Julio 10	Diligencias personales: busqueda de pantalla LCD
Julio 13	Ausencia por motivos de salud