Agenda segunda fase.
Lapso
12 Semanas. 3 semana abril – 3 semana agosto.

Tareas
0 Informe banco de medición de figura de ruido
Dedicar 1.5 horas diarias
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.
Seguir diseño modular, plantear módulos núcleo y periféricos o soporte. Generar módulos de soportes reusables (alimentación, ethernet, gpio, gpib, driver LCD). Dos opciones de diseño, basadas en PIC18 y ARM Texas Instruments.
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.
Ensamblar prototipo de modulo periféricos en protoboard, luego esquemáticos y armar en PCB de ser posible.
3 Selección de componentes.
En principio, circuitos integrados:
Núcleo microprocesador.
Drivers GPIO (expansores de puerto).
Drivers de bus GPIB.
Controlador y drivers de pantalla.
Controlador de interfaz física.
Modulo Ethernet.
Pantalla táctil LCD.
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.
Investigar el desarrollo y programación con el micro núcleo, en caso de ser ARM.
Investigar el desarrollo y programación de los periféricos, como módulos de Ethernet.
Estudio diseños de referencia y tarjetas de desarrollo de los fabricantes.
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.
Entornos de desarrollo para microcontroladores. Librerías de apoyo (USB, Ethernet, TCT/IP).
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.
Definir las operaciones que realizará el sistema. Automatizar mediciones de ruido, que operaciones debe realizar y como presentar al usuario las acciones y las respuesta.
7 Diagramas UML software y firmware.
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo
Usar Intel Galileo para implementar y probar prototipo de software / firmware. Implementar prototipo software.
9 Generar esquemáticos preliminares
Preparación previa búsqueda de footprints de componentes.
10 Elaborar PCB de módulos individuales.
11 Elaborar PCB de prototipo.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Informe banco de medición de figura de ruido
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.
3 Selección de componentes.
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.
7 Diagramas UML software y firmware.
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo
10 Elaborar PCB de módulos individuales.
11 Elaborar PCB de prototipo.

Actividades Diarias
Mes		Tarea	Horas		Observación
Abril	Jueves 27	Instalar software	-
		Informe banco ruido	1,5
		Informe semanal	1,5
		Preparar lista de componentes	1,0
		Preparar footprints	1,5
		Trabajo en software Visa	1,5
Mayo	Lunes 8	Informe banco ruido	1,5		Cendit da salida a las 3:00PM.
		Preparar lista de componentes	1,0
		Preparar stencil footprint	1,0
		Lectura desarrollo Microchip	1,5
		Lectura Visa	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	1,5
	Martes 8	Informe banco ruido	1,5
		Preparar lista de componentes	1,0
		Preparar stencil footprint	1,0
		Lectura desarrollo Microchip	1,0
		Lectura Visa	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	1,0
	Miércoles 10				Cendit suspende actividades
	Jueves 11	Informe banco ruido	1,5
		Búsqueda de componentes	1,0
		Prepara lista de componentes	1.0
		Preparar stencil footprint	1,0
		Lectura desarrollo Microchip	1,0
		Lectura Visa	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	1,0
	Viernes 12	Informe banco ruido	2.0		Cendit suspende actividades a la 1:00 PM
		Informe semanal	1.0
		Búsqueda + lista de componentes	1,5
		Preparar stencil footprints	1,0
		Prueba desarrollo Visa	2,0
	Lunes 15	Informe banco ruido	2.0		Cendit supende actividades a la 1:00 PM
	Martes 16	Informe banco ruido	2,0
		Informe semanal	1,0
		Componentes: búsqueda+lista	1,0
		Pruebas desarrollo Visa	2,0
		Preparar stencil footprints	1,0
	Miércoles 17	Documentación software	1,0
		Pruebas desarrollo	1,0
		Componentes: búsqueda+lista	1,5
		Informe banco ruido: parte figura ruido	1,0
		Modelado software	2,0
	Jueves 18	Preparar stencil footprints	1.0		El Cendit suspende actividades a la 1:00PM
		Componentes: búsqueda+lista	1.0
		Modelado software	2.0
		Pruebas desarrollo + doc software	2.0
		Informe banco ruido: parte figura ruido	1.0
	Viernes 19	Informe tutor	1,0
		Componentes: búsqueda+lista	1,0
		Preparar stencil footprints	1.0
		Modelado software	2.0
		Informe banco ruido: parte figura ruido	1.0
		Pruebas desarrollo + doc software	1,0
	Lunes 29	Reunión pautada con J.Rodriguez y K. Moncada.			Cendit suspende actividades a la 1:00PM
		Presentación figura ruido
	Martes 29	Informe presentación figura ruido	3
		Búsqueda componentes	1
		Preparación stencil footprints	1
		Prueba desarrollo + doc software	1

Ausencias
Día	Motivo
Marzo 30	Medio día. Búsqueda de componentes electrónicos. Cita UCV
Abril 17	Problemas por falta de transporte, protestas
Abril 26	Problemas de salud
Mayo 1	Día Trabajador
Mayo 2	Compra alimentos.
Mayo 3	Suspensión actividades, todo el día. (Concentración Altamira).
Mayo 4	Diligencias personales, todo el día.
Mayo 5	Diligencias personales, todo el día.
Mayo 10	Cendit suspende actividades, todo el dia