# Informe reunión con Tutor
# 17 julio 2017

## Fase 2 del proyecto
## 3era semana abril (24 / 4) – 3era semana julio (21 / 6)
## 18va semana del proyecto 12da semana fase 2

Tareas realizadas, desde la última reunión
- Modelado de software (librerías)
- Librería de soporte IO, VXI principalmente. Preparación de librería comunicación serie y USB para dispositivos clase CDC (emulación dispositivo serial). Se consigue controlador de dispositivo para clase USB TMC, en código fuente.
- Librería para gestión de proceso de medición, pruebas de conceptos desarrollados durante el modelado.
- Modelado de software (Interfaz de usuario)
- Se rediseña la interfaz de usuario, se emplea la idea de un bloque de tarea como elemento base para el diseño GUI. Diseño modular, por etapas: una ventana para cada fase de la medición.
- Modificaciones en firmware control de pantalla, con el controlador ILI9341 para el Pic18F4550. Se han hecho varias correcciones, pero la pantalla falla al iniciar. Esta librería funciona a la perfección con Arduino. Presumo que el problema son los niveles de tensión en los pines del Pic: las entradas digitales de la pantalla son compartidas con la mica táctil (carga en el orden de 200 Ohm). Seria ideal verificar con osciloscopio las señales en los pines.
- Modelado de hardware, se plantean soluciones al problema de como distribuir las señales de control a todos los módulos que integran la tarjeta CenditBoard. Definición de buses paralelos y buses serie.
- Investigación y pruebas con librería iText
- Librería para el acceso al puerto serial y a puerto USB (dispositivos clase CDC), Se investigan las librerías Java que permiten el acceso y control de puertos serie y USB CDC (Communication Device Class). Se consiguen las librerías Java Serial Simple Connector jSSC y RxTx. Se realizan algunas pruebas simples y se selecciona la librería jSSC.
- Controlador de dispositivos USB TMC. Se consigue el código fuente para controlador de dispositivo USB TMC (Test and Measurement Class). Falta estudiar el proceso de compilación e instalación de módulos de núcleo en Linux.
- Edición de instrucción de trabajo instalación de librería VXI-11, solo resta detallar el proceso de instalación automática.
- Búsqueda, preparación y organización de archivos y librerías con footprints PCB de componentes para las aplicaciones EDA Eagle y Kicad. Los footprints para los circuitos integrados están listos, restan los footprints para componentes mecánicos (puertos, sockets, USB, Ethernet).
- Búsqueda de componentes electrónicos: pantalla LCD para realizar pruebas.
Notas importantes
Se iniciará el informe de avance de pasantía para el tutor académico, necesario para la inscripción de TEG II, ya que no hay presentación de seminario (verificar). Las inscripciones en la FIUCV comienzan en octubre.
Aclarar lo de la pantalla. Buscar una pantalla para teléfono o tablet en el mercado local, verificar que fabricante en china hace estas pantallas (por Ali Baba o Global Sources) y solicitarles hoja de datos.
Aclarar el desarrollo de tarjetas de PCB, tengo una duda acerca de como solicitar una baquelita cruda.
Solicitud de material Protoboard, fuente DC, estación de soldar y componentes relativos como estaño, flux.
Tareas que faltan
Hasta hoy 17 / 7 / 2017
1	Definir señales y protocolo bus de datos backplane Cendit 11713.
2	Lectura de especificación USBTMC.
3	Lectura funciones librería VISA31 (libVisa).
4	Lectura bus GPIB.
5	Lectura / investigación librería iText de java.
17	Lectura hoja datos de controladores ethernet.
18	Lectura hoja datos microcontrolador ARM.
6	Investigación desarrollo en microcontrolador ARM.
7	Desarrollo firmware para transferencia datos en el bus GPIB.
8	Desarrollo firmware recepción y procesamiento de paquetes bus USB y RS232.
9	Desarrollo firmware protocolo USBTMC.
10	Desarrollo firmware para PIC18: librería TFT LCD.
11	Definición de interfaz física Cendit11713: teclado + pantalla + tactil + sonido.
12	Selección de componentes para fuente de alimentación.
13	Selección de componentes driver alta corriente GPIO puerto Viking
14	Selección de componentes controlador Ethernet: Silabs / Microchip.
15	Búsqueda local de componentes mecánicos: teclado, pantalla LCD, carcasa.
16	Petición de componentes mecánico: conectores bus de datos, conector Viking, reemplazo conector Viking.
19	Diseño de fuentes de alimentación: interna + externa variable.
20	Descargar hojas técnicas de componentes mecánicos: conectores GPIB, Ethernet y SATA,
21	Preparar footprints de componentes mecánicos.
22	Diseño GUI de aplicación CenditLab.
23	Diseño UML de paquetes de software: IO, GUI, ejecución, presentación.
24	Desarrollo de librerías IO en Java: envoltorios VISA, GPIB, VXI y USBTMC.
25	Preparar documento de requerimiento de software.
26	Iniciar documento de diseño de software.
27	Volver a revisar informe técnico.

### Suspensiones de actividad + ausencias
Hasta hoy 17 / 7 /2017

		Días	Horas
Suspensión de actividades / en el Cendit	Medio día	18	72
	Todo el día	2	16
Por motivos personales	Ausencias	8	64
	Total en horas		152

TEG – Fase 2 – Contabilidad horaria (hasta el 17 de Julio 2017)
Item	Descripción	Horas	Semanas
A	Horas a cumplir, en teoría	480	12
B	Horas hasta hoy, en teoría	480	12
C	Horas faltantes	152	6.4
D	Horas cumplidas (B - C)	328	8,2
E	Horas por cumplir (A - D)	152	3,8

### Cronograma planteado al inicio de la fase 2
Tarea	%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 Informe banco de medición de figura de ruido	70
1 Diagrama conceptual de equipo prototipo.	100
2 Plantear estrategias de diseño del prototipo general.	80
3 Selección de componentes.	60
4 Investigación desarrollo empleando microcontrolador núcleo y periféricos.	60
5 Investigación, selección e instalación software para desarrollo.	100
6 Plantear estrategias de diseño software y firmware.	70
7 Diagramas UML software y firmware.	50
8 Elaborar software / firmware de prototipo en tarjeta de desarrollo	20
10 Elaborar PCB de módulos individuales.	0
11 Elaborar PCB de prototipo.	0