Puntos de la reunión anterior
(27 abril)
- Se acordó que el informe a preparar debe indicar lo que se puede hacer con el equipo disponible.
- Generar un algoritmo para el proceso de medición.
- Estructurar el indice, mejorar y numerar títulos.
- Documentación de usuario común y técnica.
- Preparar documentos de requerimientos de software, lo que desea el usuario (T-Suites).
- A partir del documento de requerimientos generar el doc de arquitectura – modelado.

Lo realizado hasta ahora
- Estudio del sistema generador de tipografía Latex.
- Migración del informe sobre el sistema de medición de figura de ruido desde Libre Office Writer a LaTex.
- Trabajo en el formato de este documento: tablas + gráficos.
- Desarrollo de software en Ubuntu Linux: trabajo con las librerías VISA de National Instruments, con el objeto de establecer comunicación con el NFA a través del puente LAN/GPIB. Las librería no funcionan en Ubuntu, las librerías de NI son para OpenSUSE, ScientificLinux, Linux RedHat.
- Se logró comunicación con el NFA a través del puente LAN/GPIB con librerías VXI (en formato código fuente), se genero un proyecto en MonoDevelop para pruebas.
- Se logró cargar el firmware en el adaptador USB/GPIB, aunque no ha sido posible usarlo en Windows XP (virtualizado) ni en Ubuntu. Windows XP no reconoce dispositivos USB, Ubuntu si reconoce el adaptador (por medio de la salida del comando lsusb) pero no es posible acceder porque las librería NI-VISA no funciona en Ubuntu.
- Se instaló una suite de software EDA que permite el diseño de esquemáticos electrónicos en forma jerárquica, eSim (software libre), basada en KiCad y NG-Spice.
- Se ha generado un primer esquemático con el diseño del equipo Cendit11713. De tipo jerarquico, diagrama de bloques.
- Se han descargado los footprints de la mayoría de los circuitos integrados a utilizar en el proyecto, se ha generado con estos una librería de símbolos + footprints para Eagle.
- Se desarrollo un prototipo muy básico de la Cendit Board. Incluye Hardware (tarjeta) + Software (firmware, bootloader).
- Se ha generado utilizando Eagle un archivo PCB con los footprints de los circuitos integrados a utilizar, con el objeto de generar un stencil (capa silkscreen) para aplicar la pasta de soldar. Esto con el objeto de soldar de forma manual componentes SMD.
- Diseño, simulación y prototipo de fuente de alimentación primaria. De tipo conmutado, flyback, basada en TL494.
- Se esta trabajando en la selección de componentes del sistema Cendit11713. Se esta investigando sobre componentes controladores de fuente de alimentación (PMIC( + reguladores conmutados y reguladores LDO. Se ha generado unaq lista de componentes previa. Actualmente incluye los microcontroladores + controladores de Ethernet.
- Se han adquirido nuevos componentes:
  - Microcontroladores ARM con bootloader USB precargado.
  - Controlador Ethernet capa física CP2201, de Silicon Labs.
  - Componentes mecánicos: conector Ethernet con elementos magnéticos incluidos (10/100 BASE-T y 100/1000 BASE-T).
  - Circuito integrado controlador de fuente de alimentación PMIC (Power Management Integrated Circuits).
  - Conectores GPIB.
  - Transformadores de pulso para fuente de alimentación.
Requerimientos
Como realizar la solicitud de componentes electrónicos en el CENDIT (en especial de componentes pasivos, sobre los cuales no tengo una cantidad precisa, sino estimaciones.)
Solicitud de un teléfono dañado, al cual se le pueda extraer la pantalla, con el fin de realizar pruebas.

Observaciones
Soporte de librerías por medio de un instalador ()