Agenda
3ra Fase
Inicio 14 agosto 2017

Inicia un nuevo horario 3ra fase:
Martes y Jueves dia completo de 8:00 AM a 12:00 M y de 1:30 PM a 4:30 PM.
Viernes medio dia de 8:00 AM a 12:00 PM.

MES	DIA	TAREA	HORAS		OBSERVACIÓN
AGOSTO	Martes 15	Revisión del software hasta hoy realizado	2.0		Inicia nueva fase pasantia. Solo Martes, Jueves horario completo. / Viernes medio dia
		Diseño de software	2.0
		Diseño GUI	1.0
		Codificación y pruebas	3.0
	Jueves 17	Diseño software	2.0
		Diseño GUI	2.0
		Pruebas de código	3.0
	Viernes 18	Diseño hardware	2.0
		Diseño software	1.5
		Pruebas codificación	1.5