Propuesta de modificación del TEG para solicitud de extensión de pasantía
Hardware
Modificación de esquema para el dispositivo Cendit11713

FFFF Figura 1: Esquema para el dispositivo de la propuesta inicial

FFigura 2: Esquema para el dispositivo modificado
Nota: en gris claro módulos descartados
Módulos de hardware presentes en la versión simplificada
- Microcontrolador central
- Alimentación DC centralizada (varias salidas: +3.3V, 5.0V y programable vía bus SPI, entre 0 y 24V)
- Teclado matricial
- Expansor o controlador de puertos Viking
Software
Diagrama de paquetes UML aplicación SGMFR

Figura 3: Diagrama de paquetes UML para aplicación SGMFR simplificada
Nota: CenditLab es el nombre interno de la aplicación

Figura 4: Esquema de interconexión para el sistema de medición de figura de ruido
Tareas realizadas
Tarea	Descripción	% completado
Documentación
Elaboración de informe técnico 1ra fase		80
Preparación de PC de trabajo	Instalación software de soporte	100
Investigación software SMFR	VISA, IVI Drivers	100
Instalación y pruebas de software SMFR		100
Investigación de librerías alternativas		100
Desarrollo librería de comunicaciones		70
Notas de instrucción	Instalación de dispositivos LAN/GPIB	100
Diseño de aplicación		50
Desarrollo de aplicación		50
Investigación librerías de software	iText (generación pdf) / JavaFX / JNA	80
Selección de componentes	Circuitos integrados / Componentes mecánicos	90
Pedido/búsqueda de componentes	Circuitos integrados / Elementos pasivos	90
Diseño de concepto de hardware		80
Elaboración de esquemáticos		60
Routeo de tarjetas PCB		25
Elaboración de tarjeta prototipo		100